**SPRING PLANNING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã sprint** | **03** |
| **Thời gian bắt đầu** | **5/9/2025** |
| **Thời gian kết thúc** | **11/10/2025** |

**1. Mục tiêu Sprint**

Hoàn thiện các chức năng liên quan đến tài khoản người dùng: cho phép người dùng đặt lại mật khẩu khi quên, cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân, hiển thị lịch sử đăng tin rao vặt của người dùng

**2. Backlog được chọn cho Sprint**

| **User Story** | **Mô tả** | **Độ ưu tiên** | **Points** | **Người phụ trách** | **Trạng thái** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Quên mật khẩu / Đặt lại mật khẩu | Cao | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 5 | | A | To Do |
| US-06 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Chỉnh sửa thông tin cá nhân | | Cao | 5 | B | To Do |
| US-07 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Xem lịch sử đăng tin rao vặt | | Trung bình | 8 | C | To Do |

**3. Phân công công việc chi tiết**

| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Deadline** | **Công nghệ/tool/thư viện…** |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế UI | … | … | … |
| Viết API login | … | … | … |

**4. Rủi ro và biện pháp**

* Rủi ro: …
* Biện pháp: …

**5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)**

* Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: …
* Lý do cập nhật: …